Додаток до розпорядження

міського голови

від 08.09.2023 № 256-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ Хмельницької міської територіальної громади**

на 2023 і 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 4. Забезпечення пристосування головних входів і приміщень будівель управлінь, відділів та інших утворених міською радою виконавчих органів, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1. провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | проводиться встановлення пандусів до укриття, біля входу (хвіртки), тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю, також проходить облаштування санвузла для осіб з обмеженими можливостями | 01.09.23 | До завершення реалізації плану заходів | **Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** |  |
| 2. встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | замовлено таблички з шрифтом Брайля та інші  інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 01.09.23 | До завершення реалізації плану заходів, з врахуванням наявності бюджетних асигнувань | **Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** |  |
| 5. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1. провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | на постійній основі проводиться консультування та роз’яснення щодо роботи та послуг територіального центру мешканцям громади на сайтах міської ради та управління праці та соціального захисту населення, також ведеться сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» про роботу терцентру | постійно | постійно | **Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** |  |
| 2. облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | завершується ремонт укриття та встановлення пандусів в укритті | 01.09.23 | До завершення реалізації плану заходів | **Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації* | | | | | | |
| 17. Створення системи денних центрів перебування для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 1. забезпечити утворення при територіальній громаді соціальної послуги денного догляду за особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю | на постійній основі забезпечено надання послуги денного догляду особам з інвалідністю | постійно | постійно | **Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** | - |

Директор Центру Дмитро СТАРЦУН